**政府采购合同协议书**

采购合同编号：

采 购 人（全称）：湖南湘江新区管理委员会（甲方）

联合体牵头人（全称）：长沙华逸府餐饮文化传播有限公司（乙方）

联合体成员方（全称）：湖南四建华银工程有限公司 （丙方）

为了保护甲、乙、丙三方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，三方签订本合同协议书。

**1.项目信息**

（1）采购项目名称：湖南湘江新区管理委员会食堂经营权招标采购

（2）采购计划编号：湘新财采计—JC201811001

（3）项目内容：湖南湘江新区管理委员会餐厅承包（含改造）。

**2.合同金额**

（1）合同金额小写： 981255.89元

大写：玖拾捌万壹仟贰佰伍拾伍元捌角玖分

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：固定总价合同。

**3.履行合同的时间、地点及方式**

餐饮服务：承包期3年，2019年1月1日至2021年12月31日。8栋食堂中餐限价10元，仅限湖南湘江新区管理委员会内部职工干部用餐；6栋自由经营。

装修改造：要求6栋食堂于2018年12月完成改造，并保障8栋改造过渡期间的干部职工用餐；8栋于6栋改造使用后进行改造，并保证在2019年1月20日前完成。

**服务内容的详细约定见本协议附件。**

地点**：**湖南湘江新区管理委员会

方式：由中标单位负责整个项目的实施。

**4.付款：**

（1）付款人：湖南湘江新区管理委员会（转账支付）

付款方式：合同签订后的7个工作日内，甲方根据丙方出具的发票，支付合同金额（改造费用）的60%。在改造完成并通过甲乙双方验收后，甲方根据丙方指定设备供应商（长沙市裕盛厨房设备有限责任公司）和丙方出具的对应全款发票，支付至合同金额的95%，余下5%作为质保金（根据发票金额分别支付）。质保金一年后支付（无质量问题或纠纷），质保期为两年，质保时间从甲乙双方验收合格之日起算。

（2）履约保证金：承包单位须缴纳2万元履约保证金（现金或履约保函形式），合同到期后如无安全事故，且在经营过程中做到合理定价，保证金无息退还。

**5.解决合同纠纷方式**

首先通过三方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁 ☑ 向采购人所在地人民法院提起诉讼

**6.组成合同的文件**

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及三方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

**7.合同生效**

本合同自 三方签字盖章后 生效。

**8.合同份数**

本合同一式 份，甲乙丙三方各执 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方(盖章)：湖南湘江新区管理委员会  法定代表人：  委托代理人：  联系电话：  单位地址： | 乙方(盖章)：长沙华逸府餐饮文化传播有限公司  法定代表人：  委托代理人：  联系电话：  单位地址： |
|  | 丙方（盖章）：湖南四建华银工程有限公司  法定代表人：  委托代理人：  联系电话：  单位地址： |

湖南湘江新区管理委员会食堂经营权协议附件

**笫一条、服务范围**

本合同约定服务范围为：食堂餐饮服务和改造服务两部分。

餐饮服务范围暂定为：提供湖南湘江新区管理委员会新区食堂与创业食堂经营的日常服务，包括:提供健康、安全、口味多样、营养丰富的员工早、中、晚用餐，保证就餐环境卫生整洁安全：提供包厢、雅间的用餐服务；提供临时性餐饮接待及其它餐饮相关服务等。

改造服务范围为：见协议附图纸、已标价工程量清单、设备清单。其中设备由乙方指定设备分包方供货。

**第二条、服务期限**

食堂餐饮服务部分期限为：三年(自2019年1月1日至2021年12月31日)。

食堂改造服务部分期限为：2019年1月20日前改造完成。

**第三条、食堂经营期间，甲乙方履约保证金与费用约定**

1、合同签订的当天乙方向甲方缴纳人民币贰万元履约保证金（现金或保函形式），作为对乙方经营行为和甲方投入的全套设备设施和装修等财产爱惜使用和维护的保障，合同到期后乙方如无安全事故，且无故损坏丢失甲方投入财产的现象，甲方将保证金无息退还乙方。

2、食堂经营期间，甲乙双方约定８号栋食堂中餐原则上只供应新区管委会职工，８号栋早晚餐和６号栋的供应甲方允许乙方对外营业，但经营价格应平价供应，且接受甲方的监督。

3、食堂经营期间，甲乙双方约定乙方保底营业额为每月10万元（不含超市和８号栋中餐），甲方每月10日前与乙方核算上一月保底营业额。乙方承诺月营业额超过保底金额10万元的，超出部分的5%用于管委会职工的伙食改善。

**第四条、甲、乙、丙方的权利及义务**

**（—）甲方权利及义务**

1、根据本合同中的条款，甲方同意聘用乙方为该项目的食堂经营服务单位。

2、在履行合同期内，每月监督并考核乙方的工作内容和成果。

3、若乙方服务人员发生违纪、违法行为，由乙方负责追究其责任，甲方协助提供相关资料和配合乙方处理，乙方服务人员的该等行为给甲方造成损失的，由乙方向甲方承担赔偿责任。

4、营业前甲方为乙方一次性提供必备的工作条件，如经营场地、水电气驳接、库房等，厨房及餐厅主要配套设备由甲方出资配置，日常消耗品和非必要设施设备由乙方自行出资配置。

5、甲方负责对明厨亮灶工程实施建设。通过透明厨房和视频厨房的建设，让顾客可直观看到菜品的挑选及制作过程，从而引导公众直接参与食品安全，让顾客来监督，主动保障食品安全。

6、甲方必须配备符合国家要求的消防设施，制定并执行内部安全防范规章制度，甲方职工配合和支持乙方服务人员履行服务人员防范职责。

**（二）乙方权利及义务**

1、乙方必须优先向甲方员工（包含甲方许可就餐的非甲方职工）提供工作餐。早餐：采取自选餐模式。不少于10个品种，至少包含面点、现煮粉面、粥类、豆浆或牛奶等。中餐：8栋食堂采取自选餐线模式：三荤二素一汤并配水果或酸奶。每日提供不少于6个主菜品种，另配6个副菜（调味菜、汤类等）供选择。6栋食堂可采用自助餐、套餐盒饭煲仔饭等多种形式。晚餐：采取自选餐模式。由乙方自行拟定晚餐方案，不少于6个品种的菜品，同时应考虑新区管委会晚餐一定量的小食、简餐、面点打包外带需求。

2、乙方必须对经营服务队伍实行标准化管理.并建立科学的管理体系和管理制度。乙方管理制度包括但不限于突发事件应急处理制度、投诉处理制度、食堂能源管理制度、卫生安全保障制度、员工招聘、培训、考核、奖惩制度、安全操作管理制度，仓库管理制度、员工管理制度、设备定期维护保养制度、食品留样制度等。

3、乙方应于食堂营业前取得合法的工商营业执照和食品经营许可证手续。所有食堂相关工作人员须持健康证上岗。

4、乙方应编制岗位明细、各岗位任职条件并按上述内容进行人员配置，并经甲方认可，按甲方要求提供相应服务。

5、乙方应与服务人员签订书面劳动合同，负责缴纳服务人员的相关社会保险和意外保险，承担用人单位的各项义务及责任。

6、乙方负责服务人员的全面管理，甲方有权对乙方提出意见和建议。乙方有责任教育服务人员遵守甲方的各项规章制度，履行和完成甲方指定的工作目标和岗位工作要求。

7、乙方需对甲方配置的各类厨房及餐厅设备、家具和装修爱护使用。

8、乙方经营期间，发生的服务人员劳动争议、食品卫生与安全事故、工伤事故由乙方负责处理并承担责任，与甲方无关。

9、根据甲方的要求，制定物料管理制度。乙方应指派专人负责服务人员服务耗材的保管、发放工作做到仓库物品分类整齐存且账物相符，并随时接受甲方指派人员的定期及不定期检查。

10、如甲方对乙方提供的餐厅经营服务工作提出整改要求的，乙方应该遵照执行。

11、乙方应保证所有原材料（主副食、主料、辅料）可溯源，有供货商资料可查品质。在经营期间不得出售来历不明的食物或过期、变质食物。所有食物应分区分拣、清洗干净，并按规定的要求切配、放置、储存。

12、乙方应及时有效处置停水、停电、起火、投诉食物中毒等突发事件，保障餐厅正常用餐。

13、乙方应妥善处理异物、顾客投诉等事件，避免产生不良的影响。

① 员工投诉食品中有异物：

a) 食品中出现玻璃、创口贴、金属坚硬物体等，经确认属实，处以人民币200元罚款/次；

b)食品中出现苍蝇、飞虫、菜虫等，日投诉率超过就餐人次0.1%以上，经确认属实，处以人民币100元/人次罚款。

② 员工投诉饭菜变质、品质不合格：

a)员工投诉饭菜发馊，或由变质原材料制作的菜品，经确认属实，处以人民币200元罚款/次；

b)员工投诉米饭夹生，或菜品未熟，或出现明显咸淡现象，经确认属实，处理人民币200元罚款/次。

③ 乙方工作人员未按标准作业：

a)乙方工作人员在职工餐厅未按规定着装标准着装，每月不定期检查，发现三次以上，罚款人民币100元/人；

b)职工餐厅卫生清洁不到位，脏、乱、差，每月不定期检查，发现三次以上，罚款人民币100元/次；

14、乙方应保障食堂用水、用电、用气安全。避免资源浪费，增加成本。

15、乙方应对厨房设备操作人员进行严格培训、考核，规范操作流程，避免安全事故发生。乙方应根据厨房设备使用要求，所有使用设备进行定期检查、维护、保养，做到预防在先，一旦发现问题及时解决处理。

16、乙方应确保员工用餐安全，防止食源性疾病，食物中毒及传染病发生，实行餐厅食品留样。

17、乙方负责提供员工食宿，相关费用及安全责任由乙方承担。

18、乙方更换餐厅管理人员，应向甲方报备餐厅管理人员信息（包括但不限于姓名、性别、联系 方式、工作经历、岗位资格证书等内容）。

19、乙方不得将食堂经营管理项目以任何方式分包、转包、转租。

20、乙方服务人员患病、非因工负伤或工伤致残，不适应食堂经营服务工作的，由乙方承担全部责任。

21、乙方对设备分包方的货物安装调试等所有工作负责。

22、如食堂改造工程出现质量问题需要进行维修的，由乙方联系丙方，由丙方进行维修，费用从丙方的工程质保金中扣除。超出质保金的费用，另行协商。

**（三）丙方权利及义务**

1、丙方负责改造工程，丙方须按本合同约定，在2018年12月25日前完成６栋负一楼食堂的改造工程，在2019年1月20日前完成８栋负一楼食堂改造工程，丙方未能按期完成相应改造工程的，丙方应向甲方赔偿相应工程延误的损失，乙方对丙方因工程延误给甲方造成的损失，承担连带责任。

2、丙方征得甲方的同意，将本合同中的餐厅改造设备清单（见附件四）中的设备交给长沙市裕盛厨房设备有限责任公司供货，丙方请求甲方将相应设备货款直接支付给长沙市裕盛厨房设备有限责任公司，并由长沙市裕盛厨房设备有限责任公司直接开具相应发票给甲方完成付款流程。

3、丙方有权要求甲方提供改造所需的工作面和水电供应等基本条件。

4、丙方有权要求甲方给予必要的协调、帮助，以保证丙方正常开展工作。

5、丙方所使用设备、材料的品牌、规格、名称须与投标文件一致，且满足国家相关标准。

6、丙方提供的材料、设备如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失均由丙方负责。

**第五条、保密条款**

除非经对方事先书面许可，或因政府部门及法律法令的强制性要求而披露， 三方均承诺不将从对方取得的秘密信息披露或泄露第三方。

1、除本合同另有规定外，未经甲方的书面同意，乙方及其知悉本合同内容的人员均不得直接或间接地以任何方式将本合同内容提供或披露给任何“第三方”。在本条中，“第三方”是指任何自然人、企业或其分支机构、代理、组织或其他实体。

2、为本合同所涉事宜提供服务的第三方对本合同内容负有保密义务，上述第三方应与甲乙三方签订保密协议或按照有关职业道德标准履行保密义务。

3、如有关政府部门或监管机构要求乙方与第2款所涉知情第三方披露本合同内容，上述各方当事人应在该政府部门或鉴管机构要求的范围内做出披露而无需承担本合同项下的保密责任。

4、在任何情形下，本条所规定的保密义务应永久持续有效。

**第六条、乙方服务人员管理方案**

1、乙方聘请的员工必须符合《中华人民共和国劳动法》的有关要求，承担员工工资、福利、社保等费用。乙方所有工作人员必须及时交验个人身份证、健康证等，并按规定要求建立员工人事档案。

2、不得聘用无健康证明、童工及有劣迹的人员。

3、乙方应定期组织员工培训，加强礼仪礼节、法制、消防、安全生产基础知识教育。

4、如果发生工伤及其它安全事故，所有费用及责任全部由乙方承担。

**第七条、乙方卫生、安全管理方案**

1、各种工具、餐具、容器应及时清洗，并严格进行消毒，同时注意食堂环境卫生，经常清洗，保持干净。

2、做好厨余垃圾的收集处理，油烟、污水按上级环保部门要求达标无害排放。

3、做好除“四害”工作，每月一次，建立长效机制。

4、食品留样有专人管理，有专用的样品冷藏柜，有记录可查。

5、乙方应加强防火、防盗、防爆等安全保卫工作，定期检查电源、货源，对易燃物品应妥善使用和保管、确保安全无事故。

6、乙方必须接受甲方防火、防食物中毒等检查监督，并执行甲方的整改意见。

**第八条、餐饮服务日常经营管理及服务**

1、乙方确保无一例食物中毒事件。

2、乙方确保无一例火灾事故。

3、乙方确保无一例使用过期、腐坏变质原料的情况。

4、甲方每月统计8栋食堂用餐人数，并考核6栋食堂的经营状况。

5、乙方在经营管理中若有违反上述第1、2条中任何一条，乙方应承担其全部经济赔偿责任和法律责任，甲方有权终止合同并不退还履约保证金。乙方在经营管理中出现上述第3条，甲方提出书面警告并处罚乙方1000元/例，乙方同时承担工商、卫生执法部门的处罚。出现上述第3条达到3次的，甲方有权终止合同，同时乙方应承担由此产生的一切损失。

6、乙方在经营食堂期间自负盈亏、其在社会活动中所产生的债权、债务及经济纠纷均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

7、食堂食品经营许可证由乙方负责办理。

8、乙方必须按照国家有关安全生产的规定，建立健全食堂餐饮安全管理制度上墙，并报甲方备案后严格执行。

9、乙方应提供形式多样、品种齐全的早、中、晚餐。

10、所有餐具由甲方提供，乙方须每月进行餐具盘点，使用管理中每月的损耗不得超过3%的损耗量，损耗量≥3%部分由乙方在当月补齐。

11、乙方在食堂经营活动中应实行明码标价，合理定价，自觉接受甲方物价监管，不得牟取暴利，否则，甲方有权终止合同且不退还履约保证金。

12、乙方在食堂经营期间要严格执行国家《食品安全法》及甲方有关规定，主动接受甲方和国家食品卫生部门的检查与监督，否则造成的一切后果，乙方应承担其全部赔偿责任，包括政府行政部门的所有罚款和法律责任。

13、乙方应接受甲方对食堂的监督管理和每月的考核，对存在问题在规定期限内整改，并将整改情况以书面形式上报甲方。

14、为增加项目盈利点，弥补中餐限价带来的影响，允许乙方在6栋食堂对外经营工作餐（销售价格和甲方商讨后方可售卖）；允许乙方在6栋食堂开设面积不大于20㎡的便利店，所售商品价格低于新区管委会周边大型超市同样商品价格（特殊商品除外），价格需对外公示，并接受职工监督；允许乙方在6栋食堂开设咖啡吧。

15、在乙方经营期间内，餐饮服务综合考核由两部分组成，一是甲方依照《食堂服务考核管理办法》（见附件三）对乙方日常管理每月一考核，季度考核得分取本季度三次考核的平均值；二是甲方每季度通过就餐人员的满意度调查问卷（见附件四）对乙方进行餐饮服务满意率测评；餐饮服务综合考核总分采取百分制，由甲方日常管理考核得分占比40%与满意度调查问卷得分占比60%两项相加得出，达到80%（含80%）以上为优秀。

**第九条、设备管理及水、电、气等费用核算**

1、甲方提供的所有设备设施均由乙方负责保管、日常保养和维护维修，设备设施由于使用年限问题出现维护维修的，费用由甲方负责承担；设备设施由于使用管理不善出现维护维修的，费用由乙方负责承担。乙方在没有得到甲方书面同意的情况下，不得随意拆除现有设备设施。

2、关于水、电、燃气、空调费用承担问题。新区６栋食堂和８栋食堂经营场所的水、电、空调费用及厨房水费由甲方承担；６栋和８栋厨房的燃气、电属于生产成本，实行乙方先交，甲方按季补助，标准为上季度厨房实际燃气、电费总数的70%。乙方负担30%，如果上季度餐厅季度餐饮服务综合考核为优秀，则甲方以奖励方式补助乙方负担的30%，如果季度餐饮服务综合考核未达优秀，厨房水、电、天燃气费用由乙方承担30%，剩余部分由甲方承担。

3、后期6#栋的设备维护，由乙方负责承担相关费用。

**第十条、付款**

对于按照本协议所提供的服务，乙方必须于每月8日前，根据上月实际的餐费与甲方进行对账，经三方确认后乙方开出发票，甲方在收到有效发票三十天内付款。

**第十一条、违约责任**

乙方不得转包、不得经营餐饮服务（含便利店）之外的其它项目。无特殊原因，三方均不得终止合同，否则违约方应支付守约方违约金人民币伍万元整（￥：50000.00元）。若因战争、地震等自然灾害不可抗力原因造成合同终止，三方均不负违约责任。

**第十二条、不可抗力**

甲乙三方的任何一方由于不可抗力原因，不能履行合同时，应及时（5个工作日内）向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在（20工作日内）提供证明，经供需三方协商，允许延期履行、部分履行或者解除合同。

**第十三条、合同争议的解决**

凡与本合同有关的争议，三方应通过友好协商解决；协商不成，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

**第十四条、合同的变更与终止**

1、对本合同的修改与变更，必须经甲、乙、丙三方协商并签署有效书面补充协议才能生效。补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

2、在本合同期内，经甲、乙、丙三方书面签署的协议、甲方发布的谈判文件及乙方递交的谈判相关文件均作为本合同的衍生文件，与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同附件为本合同的组成部分。与本合同正文具有同等法律效力。若合同附件与合同正文有任何冲突。以合同正文为准.

4、如果未来合同甲方发生变更，在合同主要条款内容不变的前提下，乙方同意与本合同甲方、变更后的甲方签订三方补充协议或新的餐厅经营服务合同，甲方对合同主体的变更不承担任何赔偿及法律责任。

5、合同期满未能续约，乙方必须按时（视签订合同的时间而定）做好食堂管理服务事项交接和相关资料移交工作，按时撤离。如新的餐饮管理公司因故不能按时接盘，应甲方的要求，乙方协助甲方做好餐饮管理工作，直到新的餐饮管理公司接盘为止。

6、乙方应妥善保管、合理使用甲方移交的一切物品，在合同终止或解除后，乙方必须将上述物品、存储物料、服务用房和服务人员服务全部档案资料一并移交给甲方。

7、本合同所涉项目服务期为3年。如乙方在上一合同年度内履约情况良好。则享有在同等条件下（合同主要条款内容不变）与甲方优先续约的权利。

8、甲方对乙方的季度餐饮服务综合考核连续三次达到优秀，甲方将对乙方进行奖励，甲方对乙方的季度餐饮服务综合考核连续三次未达到优秀，甲方有权终止本合同。

**第十五条、协议生效**

本协议自三方签字盖章后生效。

**第十六条、协议份数**

本协议一式陆份，甲乙丙方各执贰份，每份协议均具有同等法律效力。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方(盖章)：湖南湘江新区管理委员会  法定代表人：  委托代理人：  联系电话：  单位地址： | 乙方(盖章)：长沙华逸府餐饮文化传播有限公司  法定代表人：  委托代理人：  联系电话：  单位地址： |
|  | 丙方（盖章）：湖南四建华银工程有限公司  法定代表人：  委托代理人：  联系电话：  单位地址： |

**附件一：**

**《湖南湘江新区管理委员会食堂经营权招标政府采购合同协议书》**

**履约保证金有关约定的协议**

本履约保证金由合同三方于 年 月 日在订立。

为了明确三方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙、丙三方经平等协商一致，订立本合同。

第一条 鉴于甲方与乙方、丙方于签署了《湖南湘江新区管理委员会食堂经营权招标政府采购合同协议书》，乙方在对合同条款己做明确了解的情况下，为保证其在合同执行过程中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条 履约范围为乙方、丙方未按合同约定履行义务，包括但不限于因乙方、丙方原因其服务质量达不到约定标准时，以及因违反甲乙丙三方签订的《湖南湘江新区管理委员会食堂经营权招标政府采购合同协议书》、《湖南湘江新区管理委员会食堂餐厅服务考核管理办法》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失；

第三条 保证金额

乙方应当在《湖南湘江新区管理委员会食堂经营权招标政府采购合同协议书》签署当天将履约保证金人民币贰万元整转入甲方指定账户：

户名：

开户行：

账号：

此款项甲方无须向乙方支付利息或资金占用费。

1. 履约期间自甲、乙三方签订合同生效之日起合同终止。履约期后，履约保证金则由甲方应按约定无息退还履约金给乙方。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）：湖南湘江新区管理委员会  法定代表人/委托代理人：  联系电话：  日期： | 乙方（盖章）：长沙华逸府餐饮文化传播有限公司  法定代表人/委托代理人：  联系电话：  日期： |

**附件二:**

**《湖南湘江新区管理委员会食堂服务考核管理办法》**

**一、出勤类**

合同期内乙方发生缺员、减编、漏报、迟到、早退等情况,因此影响餐厅服务质量的，首次发现，甲方将予以乙方书面警告。再次发现，乙方按每人次100元向甲方支付违约金。

**二、日常行为类**

1、乙方服务人员未在规定时间内完成员工餐厅服务工作的，首次发现，甲方将予以乙方书面警告。再次发现，乙方按每人次100元向甲方支付违约金。

2、乙方服务人员在非工作时间未按要求关闭电器、门窗的，首次发现，甲方将予以乙方书面警告。再次发现，乙方按每人次100元向甲方支付违约金（该电源开关控制区域内房间有人加班除外）。

3、乙方服务人员工作期间被发现有喝酒、赌博、吸烟、吸毒、打架斗殴、辱骂顾客等违法违规或不文明行为，甲方将予以乙方按1000元每次向甲方支付违约金，情节严重者将予以开除并交由公安机关处理。

4、乙方未在每月28日前向甲方提交下月的员工餐厅服务计划、员工培训（考核）计划、服务员排班表，首次发现，甲方将予以乙方书面警告。再次发现，乙方按每次500元向甲方支付违约金。

5、乙方未实施食品留样，甲方将予以乙方按2000元每次实施处罚。

**三、其他类**

1、乙方需对甲方配置的各类厨房及餐厅设备、家具和装修爱护使用，如费用在200元以内由乙方负责承担，费用在200元以上由甲方负责承担。乙方在没有得到甲方书面同意的情况下，不得随意拆除现有设备设施。

2、如发现乙方缺少持证人员，首次发现，甲方将予以乙方书面警告。再次发现，乙方按每次100元向甲方支付违约金，因此产生的行政处罚及其他后果，悉由乙方全部承担。

3、未经甲方同意，擅自将员工餐厅管理服务项目转包（包括转包给第三方或内部承包），乙方按每次50000元向甲方支付违约金。甲方有权解除《湖南湘江新区管理委员会食堂经营权招标政府采购合同协议书》并保留追究乙方相关法律责任的权利。

4、未经甲方书面许可，乙方服务人员将甲方物品外借其他单位及个人，若完好归还物品则乙方按被借出物品物价的10%向甲方支付违约金。

5、每日7:30-8:50, 12:00-13:00、17:00-19:00时段内，乙方保证甲方员工优先用餐。

6、每月若有对乙方的有效投诉（特别是服务质量问题）未及时正确处理和解决的，首次发现，甲方将予以乙方书面警告；再次发现，乙方按每次200元向甲方支付违约金。

7、合同期间，因乙方过错造成甲方、第三方人身伤害和财产受损以及遭致行政处罚的 其它情况，乙方除承担民事赔偿责任以及行政处罚罚金，还应按每次1000元向甲方支付违约金。

**四、安全与品质类**

按照以下 《员工餐厅月度考核细则》 实施考核：每月由甲方组织对乙方经营管理情况进行一次考核。100分≧月度得分≧90分为合格： 90分＞月度得分≧80分为待改进：月度得分＜80 分为不合格。

**《员工餐厅月度考核细则》**

以下 “检查标准”内含多个小单项，单项不合格扣除0.2分，封顶扣除该项所有分值

检查人： 检查时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 检查  项目 | 检査内容 | 检查标准 | | 分值 | 得分 | 备注 |
| 1 | 采购  （5分） | （1）采购合格 食品 | 无腐败、霉变、生虫、污浊、无毒、无害、符合卫生标准的食品。 | | 2.5 |  |  |
| （2） 对供货商 资质审查 | 索取食品检验合格证、化验单、营业执照、卫生许可证、签合同。 | | 2.5 |  |  |
| 2 | 仓库  管理  （5分） | （1）操作规范 | 仓库内的食品、用具必须隔墙离地，分类摆放整齐。 | | 1 |  |  |
| 干货单独存放，食品与非食品分开放。 | | 1 |  |  |
| 仓库地面干净，无水无油渍，每天至少清扫一次。 | | 1 |  |  |
| 仓库的食品应做好卫生防护，做好防潮、 防霉、防尘。 | | 1 |  |  |
| 做好除“四害”工作，无老鼠、苍蝇、 蟑螂及其他有害虫类。 | | 1 |  |  |
| 3 | 肉类、海 产粗加  工（5分） | （1）操作规范 | 肉类清除污秽不洁、有害腺体或变质等不可食用部分。 | | 1 |  |  |
| 水产品长鳞、内脏或贝壳，用流水清洗干净 | | 1 |  |  |
| 易腐败变质原料要缩短加工时间，保持原料的新鲜度 | | 1 |  |  |
| （2）器具区分 | 盛装原料、未成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、 | | 1 |  |  |
|  |  |  | | 筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。 |  |  |  | |
| (3)垃圾清理 | | 清洗过后保洁处理，以免二次污染，及时清理废弃物和垃圾。 | 1 |  |  | |
| 4 | 择菜  洗菜  (5分） | (1)水池区分 | | 洗菜用水池与洗餐具水池分开。 | 1 |  |  | |
| (2)择菜清理 | | 摘除杂质、残枝、去根、清黄叶、削腐、剔虫、除泥沙。 | 1 |  |  | |
| (3)洗菜 | | 盐水浸泡30分钟，再漂洗干净。 | 1 |  |  | |
| 清洗三遍(洗一道，清二道），所有原料先洗后切。 | 1 |  |  | |
| 清洗过后保洁处理，以免二次污染，及时清理废弃物和垃圾。 | 1 |  |  | |
| 5 | 烹饪 (10分） | (1)烹饪技 术、知识 | | 掌握烹调技术及面点制作方法，胜任工作。 | 1 |  |  | |
| 腐败变质等不合格产品不烹制不烧煮。 | 1 |  |  | |
| 科学解冻食材，解冻后的食材一次使用完，不能二次冻结。 | 1 |  |  | |
| 执行操作规程，食品烧熟煮透、烤熟煎透，防止里生外熟。 | 1 |  |  | |
| 现做现卖，必须隔夜的菜品或半成品使用前必须充分加热严格杀菌消毒后方可售卖。 | 1 |  |  | |
| 保持良好用餐环境，厨房用具清洁消毒，熟食加罩加盖。 | 1 |  |  | |
| (2)节约 | | 做好烹调前的准备工作，按人数合理投料烹制，合理使用原料、调味品、燃料，防止浪费，厉行节约。 | 2 |  |  | |
| (3)创新 | | 钻研烹调技术，定期创新菜品，每月有新菜推出。 | 2 |  |  | |
| 6 | 卫生 (30分） | (1）环境卫生 (5分） | | 责任区卫生划片分工，责任到人，并每天进行清扫。 | 1 |  |  | |
| 采取措施消除鼠害、虫害、蚊蝇。 | 1 |  |  | |
| 设备布局合理，整齐、有序、清洁。 | 1 |  |  | |
| 室内无积尘、蛛网，地面无积水、油腻并保持干燥，  墙壁和房顶无油污、霉斑、滴水。 | 1 |  |  | |
| 垃圾、废弃物存放在专用容器中，并加盖密闭。  垃圾袋袋装化，每天及时清除。 | 1 |  |  | |
| (2)个人卫生 | | 所有人员必须每年体检，持证上岗。 | 1 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (5分） | 必须穿戴清洁工作服和帽，头发不露帽外，不戴戒指，不涂指甲油，不留长发， 操作直接入口食品戴口罩。 | 1 |  |  |
| 上岗前和大小便后必须洗手.不得穿工作服和帽进入卫生间。 | 1 |  |  |
|  | 上岗后不吸烟，不吃食物，不随地吐痰，不乱扔废弃物，不把个人用品带入岗位，不得对着食品咳嗽、打喷嚏。 | 1 |  |  |
|  | 勤洗手，勤剪指甲，勤理发洗澡，勤换工作服帽。 | 1 |  |  |
| (3)厨房操作 间卫生  (6分） | 盛放食品用具做到生熟分开、荤素分开、冷热分开、食品和非食品分开，不落地，洁净，整齐有序。 | 1 |  |  |
| 各种电器设备用具摆放整齐，清洁卫生，专人负责。 | 1 |  |  |
| 操作台、货物架、调料台、蒸箱清洁无灰尘、油污，洗菜池无泥沙、脏垢及异味。抹布专用洁净，不用抹布擦碗盘。 | 1 |  |  |
| 每次操作完毕彻底清扫一次，每周大扫除一次，确保地面、墙壁、顶棚、炉灶、容器用具、案板工具等光亮、干燥、整齐、卫生。通风、排烟、排水良好。 | 1 |  |  |
| 洗碗间、蒸饭间沟道畅通，无积水。 | 1 |  |  |
| 及时清理废弃物和垃圾。 | 1 |  |  |
| (4)餐厅卫生 （4分) | 餐前必须做好餐厅清洁工作，桌面光洁，地面洁净，并随时保洁，垃圾及时清除。 | 1 |  |  |
| 就餐中有专人负责餐桌、地面清洁卫生。 | 1 |  |  |
| 餐后必须对餐厅及时进行全面的清洁卫生，清除垃圾。 | 1 |  |  |
| 餐厅洗手池内无积垢，保持畅通。 | 1 |  |  |
| 1. 餐具洗刷 消毒卫生   (5分） | 坚持“去残渣、洗涤剂洗刷、净水冲洗、消毒柜高温消毒”  四道消毒工序，以光、洁、涩、干为消毒要求。 | I |  |  |
| 消毒后的备用餐具整洁有序，碗柜防尘，无杂物，无油污。 | 1 |  |  |
| 洗碗池专用，洁净，无残渣，无油垢。 | 1 |  |  |
| 每餐后餐具必须使用消毒柜消毒，餐具摆放正确合理。 | 1 |  |  |
| 各种盆等用具要用消毒剂或沸水煮进行消毒，并用苫布防尘。 | 1 |  |  |
| (6)食品冷藏  卫生（5分） | 动物性食品应冷冻保存，果蔬类食品应冷藏。 | 2.5 |  |  |
| 专人检查冰箱性能，定期除霜、清洗、消毒，无异味，清洁。 | 2.5 |  |  |
| 7 | 满意度  （10分） | （1）份量和及 时性 | 菜品、汤品供应充足，能及时补充和替代 | 1 |  |  |
| （2）菜肴搭配 | 菜肴荤素搭配合理 | 1 |  |  |
| （3）菜肴道数 | 能根据每餐菜单要求道数出品 | 1 |  |  |
| （4）口味品种 | 菜肴口味、品种基本满足员工需求 | 1 |  |  |
| （5）服务态度 | 服务态度佳，能尽量满足就餐人员需求。 | 2 |  |  |
| （6）投诉处理 及时性 | 遇到投诉能及时热情的处理 | 2 |  |  |
| （7）公吿及时 | 及时做好食堂相应公吿和宣导 | 2 |  |  |
| 8 | 安全  （22分） | （1）食品卫生  安全 | 食品留样依照公司制度进行食品留样 | 2 |  |  |
| 没有食物中毒事件 | 7 |  | 出现一次扣完 |
| 出售或己出售食品中无异物（头发、苍蝇、铁钉、塑料膜等） | 3 |  |  |
| （2）操作安全 | 机器设备安全：一旦开始运作，操作人员不得随便离开现场 | 2 |  |  |
| 厨师、厨工使用各种刀具需严格加强管理。 | 2 |  |  |
| 煤气操作安全：规范使用燃气设施，定期检查燃气设备 | 2 |  |  |
| 安全检查：每天收档后逐一检査水、电、煤气阀门，关好门窗 | 2 |  |  |
| 定期检査消防器材并给以记录，（每年至少2次）组织食堂人员进行消防灭火演练，确保每个食堂工作人员都能够熟练地使用灭火器。 | 2 |  |  |
| 9 | 财产管  理（4分） | （1）日常盘点 | 建立台账，定期盘点，依照甲方规定执行盘点制度； | I |  |  |
| （2）爱惜使用 | 教导服务人员爱惜使用餐厅设施设备，对出现的问题及时处理； | 3 |  |  |
| 10 | 培训  （2分） | （1分） | 每月最少2次培训（含操作、制度、安全） | 1 |  |  |
| （1分） | 培训要求培训大纲及签到表 | 1 |  |  |
| 11 | 执行力 （2分） | （2分） | 依据甲方相关制度和要求，积极配合管理并执行。 | 2 |  |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |

**附件三：**

**餐厅满意度调查问卷**

　　　　　　　　　　　　 部门 日期

调查须知：请您抽出1分钟时间，根据自身的用餐感受进行评分。我们将根据您的反馈，作相应改善。

1-2分表示非常不满，3-4分表示不满，5-6分表示一般，7-8分表示满意，9-10分表示非常满意

1. **请对菜品的满意度进行评分。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

非常满意

非常满意

1. **请对米饭的满意度进行评分。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

非常满意

非常满意

1. **请对汤品的满意度进行评分。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

非常满意

非常满意

1. **请对早餐的满意度进行评分。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

非常满意

非常满意

1. **您对超市进行评分。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

非常满意

非常满意

1. **您对咖啡吧进行评分。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

非常满意

非常满意

1. **您对餐厅工作人员的服务进行评分。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

非常满意

非常满意

**8、您对餐厅的卫生情况进行评分。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

非常满意

非常满意

**9、您对餐厅的建议及意见：**

**附件四：**

**餐厅改造设备清单价格为：275078.43元。**

**餐厅改造设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量单位** | **规格及技术参数** | | **报价（元）** |
| 1 | 炒炉炉心 | 8套 | 采用一体化节能燃气炉头； | | 28971.36 |
| 2 | 蒸柜炉心 | 1套 | 采用一体化节能燃气炉头； | | 3932.28 |
| 3 | 蒸饭车炉心 | 1套 | 采用一体化节能燃气炉头； | | 3932.28 |
| 4 | 维修配件 | 1项 | 燃气接头/燃气专用管 | | 8888.22 |
| 5 | 更换抽油烟  风机 | 2台 | 1、KW/380V；  2全封闭形式，具有良好的保护作用；  3、运转平稳、噪声低、振动小； | | 32670 |
| 6 | 清洗原有烟罩 | 1项 | 两个厨房 | | 9504 |
| 7 | 加装厨房烟罩灭火系统 | 4套 | 保护长度：10米内 感温片数量：不少于6个  喷嘴数量：不少于16个 熔断温度：不超过200℃  材质：304不锈钢 | | 99990 |
| 8 | 安装防火阀 | 4套 | 常开型，温度超过150度时自动熔断关闭。与烟管配套。 | | 8268.48 |
| 9 | 洗菜盆下水器更换 | 20套 | 配套产品 | | 3682.8 |
| 10 | 垃圾  托运 | 1项 | 托运2个厨房改造所产生的垃圾废物 | | 2296.8 |
| 11 | 收银机 | 1台 | 含扫码枪整套设备 | | 1544.4 |
| 12 | 收银台 | 1台 | 定制 | | 3960 |
| 13 | 收银椅 | 1张 |  | | 198 |
| 14 | 电脑 | 1项 | 充卡使用 | | 3880.8 |
| 15 | 风莫机 | 1台 | 长度及安装高度与门适配 | | 4288.68 |
| 16 | 靠墙货架 | 10组 | 含灯箱、底柜、封条等 | | 7128 |
| 17 | 中导货架 | 2组 | 含挂钩 | | 1247.4 |
| 18 | 中导端口 | 2组 | 适配 | | 801.9 |
| 19 | 双头咖啡机 | 1台 | 一次制作双杯咖啡；  滤芯冲煮器自动调节；  配备高效磨豆器；  咖啡粉制作咖啡功能；  润湿/清洗/除垢功能；  可调节高度的咖啡喷嘴；  可外接自动奶沫/热水；  可设置自动关机时间；  设置冲煮水量、水温；  蒸汽/热水功能； | 水硬度设置；  更换滤芯自动提示；  保养自动提示；  保温加热功能；  配备高效水泵；  简明文本显示；  咖啡浓度调节；  冲煮水量调节；  咖啡粉添加通道；  零耗能电源开关；  咖啡豆槽自动监控； | 35640 |
| 20 | 三缸冷热饮料机 | 1台 | 食品级材质饮料桶，安全卫生  不锈钢出水嘴和推把，经久耐用  容量：12L\*3  725\*400\*685 | | 2806.65 |
| 21 | 制冰机大型 | 1台 | 全自动制冰，无需操作  散热功能良好  产量：每日28kg-36kg  储冰量：12kg | | 9592.11 |
| 22 | 过滤器 | 1台 | MC净水机可去除水中绝大部分的细菌重金属等对人体有害的物质，使水质达到饮用标准，供给家人饮用和烹饪，即开即 | | 1854.27 |
| 合计 | | | | | 275078.43 |

**附件五：**

**标价工程量清单**

**工程量清单报价按以下清单价格的99%计算：713310.57\*99%=706177.46元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D3 单位工程费用计算表（一般计税法）** | | | | | |
| 工程名称：湘江新区食堂整修工程 | | | | | |
| 序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 直接费用 | 1.1+1.2+1.3 |  | 529452.5 |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  | 139622.73 |  |
| 1.1.1 | 其中：取费人工费 |  |  | 106268.17 |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  | 387604.89 |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  | 2224.87 |  |
| 1.3.1 | 其中：取费机械费 |  |  | 2127.16 |  |
| 2 | 费用和利润 | 2.1+2.2+2.3+2.4 |  | 110864.5 |  |
| 2.1 | 管理费 | 1.1.1 | 26.48 | 28139.81 |  |
| 2.2 | 利润 | 1.1.1 | 28.88 | 30690.25 |  |
| 2.3 | 总价措施项目费 |  |  | 16105.72 |  |
| 2.3.1 | 其中：安全文明施工费 | 1.1.1 | 14.27 | 15164.47 |  |
| 2.4 | 规费 | 2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5 |  | 35928.72 |  |
| 2.4.1 | 工程排污费 | 1+2.1+2.2+2.3 | 0.4 | 2417.55 |  |
| 2.4.2 | 职工教育和工会经费 | 1.1 | 3.5 | 4886.8 |  |
| 2.4.3 | 住房公积金 | 1.1 | 6 | 8377.36 |  |
| 2.4.4 | 安全生产责任险 | 1+2.1+2.2+2.3 | 0.2 | 1208.78 |  |
| 2.4.5 | 社会保险费 | 1+2.1+2.2+2.3 | 3.15 | 19038.23 |  |
| 3 | 建安费用 | 1+2 |  | 640317 |  |
| 4 | 销项税额 | 3×税率 | 11 | 70434.87 |  |
| 5 | 附加税费 | （3+4）×费率 | 0.36 | 2558.71 |  |
| 6 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 建安工程造价 | | 3+4+5+6 |  | 713,310.57 |  |
| 注：1.采用一般计税法时，材料、机械台班单价均执行除税单价。   2.建安费用=直接费用+费用和利润。   3.按附录F其他项目计价表列项计算汇总本项 (详F.1)。其中，材料（工程设备）暂估价进入直接费用与综合单价，此处不重复汇总。   4. 社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E.1 单位工程工程量清单与造价表  （一般计税法）** | | | | | | | | | |
| 工程名称：湘江新区食堂整修工程 | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其 中 | | |
| 建安造价 | 销项税额 | 附加税费 |
|  | 1 | 拆除工程（8号栋） |  |  |  | 11408.61 | 10241.16 | 1126.53 | 40.92 |
| 1 | 1.1 | 装修拆除 | 项 | 1 | 11408.61 | 11408.61 | 10241.16 | 1126.53 | 40.92 |
|  | 补子目1 | 8号栋拆除 | 项 | 1 | 11408.61 | 11408.61 | 10241.16 | 1126.53 | 40.92 |
|  | 2 | 餐线、厨房、卫生间整修（8号栋） |  |  |  | 82891.6 | 74409.25 | 8185.02 | 297.34 |
| 2 | 2.1 | 收集间隔墙 | m2 | 10 | 155 | 1549.99 | 1391.37 | 153.05 | 5.56 |
|  | 借A4-36 | 砼小型空心砌块 墙 | 10m3 | 0.2 | 4616.13 | 923.23 | 828.75 | 91.16 | 3.31 |
|  | B2-17 | 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 | 100m2 | 0.2 | 3133.8 | 626.76 | 562.62 | 61.89 | 2.25 |
| 3 | 2.2 | 餐线制作 | m | 16 | 732.86 | 11725.69 | 10525.8 | 1157.84 | 42.06 |
|  | B2-208 | 龙骨基层 铝合金龙骨 中距500mm以内 单向 | 100m2 | 0.16 | 5102.58 | 816.41 | 732.87 | 80.62 | 2.93 |
|  | B2-214 | 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 100m2 | 0.16 | 7855.41 | 1256.87 | 1128.25 | 124.11 | 4.51 |
|  | B2-224 | 面层 不锈钢面板 墙面 | 100m2 | 0.16 | 43615.71 | 6978.51 | 6264.4 | 689.08 | 25.03 |
|  | B2-259 | 不锈钢柱嵌防弹玻璃 | 100m2 | 0.048 | 55706.3 | 2673.9 | 2400.28 | 264.03 | 9.59 |
| 4 | 2.3 | 餐线大理石台面 | m | 16 | 752.23 | 12035.61 | 10804 | 1188.44 | 43.17 |
|  | B6-141 | 厨房矮橱 大理石台面 | 100m2 | 0.112 | 107460.81 | 12035.61 | 10804 | 1188.44 | 43.17 |
| 5 | 2.4 | 餐线吊顶 | ㎡ | 53.2 | 151.17 | 8042.23 | 7219.26 | 794.12 | 28.85 |
|  | B3-45 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600\*600mm以上 平面 | 100m2 | 0.532 | 5076.39 | 2700.64 | 2424.28 | 266.67 | 9.69 |
|  | B3-135 | 铝板天棚 600\*600 | 100m2 | 0.532 | 10040.58 | 5341.59 | 4794.98 | 527.45 | 19.16 |
| 6 | 2.5 | 墙砖铺贴 | ㎡ | 10 | 172.81 | 1728.11 | 1551.27 | 170.64 | 6.2 |
|  | B2-116 | 水泥砂浆粘贴 墙面 | 100m2 | 0.1 | 17281.09 | 1728.11 | 1551.27 | 170.64 | 6.2 |
| 7 | 2.6 | 地砖铺贴 | ㎡ | 10 |  |  |  |  |  |
|  | B1-58 | 陶瓷地面砖 楼地面 每块面积在1600cm2以内 | 100m2 |  | 14827.73 |  |  |  |  |
| 8 | 2.7 | 地面防水 | ㎡ | 10 | 133.55 | 1335.55 | 1198.88 | 131.88 | 4.79 |
|  | 借A8-102 | 涂膜防水 厚2mm聚氨酯 涂刷二遍 | 100m2 | 0.1 | 13355.45 | 1335.55 | 1198.88 | 131.88 | 4.79 |
| 9 | 2.8 | 收集间不锈钢收集架 | ㎡ | 3 | 668.21 | 2004.62 | 1799.49 | 197.94 | 7.19 |
|  | B6-126 | 货架7 | 100m2 | 0.03 | 66820.8 | 2004.62 | 1799.49 | 197.94 | 7.19 |
| 10 | 2.9 | 厨房地沟 | m | 53 | 286.41 | 15179.61 | 13626.27 | 1498.89 | 54.45 |
|  | 补子目3 | 不锈钢沟盖板 | m | 53 | 265.08 | 14049.34 | 12611.66 | 1387.28 | 50.4 |
|  | 补子目11 | 排水沟清理 | m | 53 | 21.33 | 1130.27 | 1014.61 | 111.61 | 4.05 |
| 11 | 2.10 | 卫生间硅钙板吊顶 | ㎡ | 5 | 118.26 | 591.29 | 530.78 | 58.39 | 2.12 |
|  | B3-39 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300\*300mm 平面 | 100m2 | 0.05 | 5673.14 | 283.66 | 254.63 | 28.01 | 1.02 |
|  | B3-95 | 石膏板天棚基层 | 100m2 | 0.05 | 3229.04 | 161.45 | 144.93 | 15.94 | 0.58 |
|  | B5-197 | 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 | 100m2 | 0.05 | 2178.07 | 108.9 | 97.76 | 10.75 | 0.39 |
|  | B5-250 | 抹灰面 106涂料 二遍 | 100m2 | 0.05 | 745.59 | 37.28 | 33.46 | 3.68 | 0.13 |
| 12 | 2.11 | 餐厅顶面银镜造型 | ㎡ | 250 |  |  |  |  |  |
|  | B3-39 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300\*300mm 平面 | 100m2 |  | 5673.14 |  |  |  |  |
|  | B2-214 | 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 100m2 |  | 7855.41 |  |  |  |  |
|  | B2-216 | 面层 镜面玻璃 墙面 在胶合板上粘贴 | 100m2 |  | 11996.26 |  |  |  |  |
| 13 | 2.12 | 漏水处理 | 点 | 15 | 743.8 | 11156.94 | 10015.25 | 1101.68 | 40.02 |
|  | 补子目4 | 漏水处理 | 点 | 15 | 743.8 | 11156.94 | 10015.25 | 1101.68 | 40.02 |
| 14 | 2.13 | 天花乳胶漆 | ㎡ | 600 | 29.24 | 17541.96 | 15746.88 | 1732.16 | 62.92 |
|  | B5-197 | 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 | 100m2 | 6 | 2178.07 | 13068.4 | 11731.11 | 1290.42 | 46.88 |
|  | B5-250 | 抹灰面 106涂料 二遍 | 100m2 | 6 | 745.59 | 4473.56 | 4015.78 | 441.74 | 16.05 |
|  | 3 | 厅外整修（8号栋） |  |  |  | 168358.44 | 151130.2 | 16624.32 | 603.92 |
| 15 | 3.1 | 厅外钢架雨棚 | ㎡ | 75 | 1309.12 | 98184.15 | 88136.9 | 9695.06 | 352.2 |
|  | B3-264 | 夹层玻璃 采光天棚 钢骨架 | 100m2 | 0.75 | 130912.2 | 98184.15 | 88136.9 | 9695.06 | 352.2 |
| 16 | 3.2 | 厅外阶梯贴防滑砖 | ㎡ | 50 | 148.28 | 7413.87 | 6655.2 | 732.07 | 26.59 |
|  | B1-58 | 陶瓷地面砖 楼地面 每块面积在1600cm2以内 | 100m2 | 0.5 | 14827.73 | 7413.87 | 6655.2 | 732.07 | 26.59 |
| 17 | 3.3 | 厅外阶梯旁绿化基础制作 | ㎡ | 30 | 254.15 | 7624.61 | 6844.38 | 752.88 | 27.35 |
|  | B2-17 | 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 | 100m2 | 0.6 | 3133.8 | 1880.28 | 1687.87 | 185.67 | 6.74 |
|  | 借A4-24 | 页岩多孔砖 零星砌体 | 10m3 | 0.9 | 6382.59 | 5744.33 | 5156.51 | 567.22 | 20.61 |
| 18 | 3.4 | 厅外阶梯旁绿化植被 | 项 | 1 | 5749.03 | 5749.03 | 5160.73 | 567.68 | 20.62 |
|  | 补子目5 | 厅外阶梯旁绿化植被 | 项 | 1 | 5749.03 | 5749.03 | 5160.73 | 567.68 | 20.62 |
| 19 | 3.5 | 厅外水沟 | m | 40 | 519.24 | 20769.42 | 18644.07 | 2050.85 | 74.5 |
|  | B2-17 | 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 | 100m2 | 0.8 | 3133.8 | 2507.04 | 2250.49 | 247.55 | 8.99 |
|  | 补子目3 | 不锈钢沟盖板 | m | 40 | 265.08 | 10603.27 | 9518.23 | 1047.01 | 38.03 |
|  | 借A4-24 | 页岩多孔砖 零星砌体 | 10m3 | 1.2 | 6382.59 | 7659.11 | 6875.35 | 756.29 | 27.47 |
| 20 | 3.6 | 室外防滑砖铺贴 | ㎡ | 25 | 148.28 | 3706.93 | 3327.6 | 366.04 | 13.3 |
|  | B1-58 | 陶瓷地面砖 楼地面 每块面积在1600cm2以内 | 100m2 | 0.25 | 14827.73 | 3706.93 | 3327.6 | 366.04 | 13.3 |
| 21 | 3.7 | 室外门口地面回填 | ㎡ | 20 | 49.61 | 992.11 | 890.59 | 97.96 | 3.56 |
|  | B1-4 | 找平层 细石混凝土 30mm | 100m2 | 0.2 | 2713.6 | 542.72 | 487.18 | 53.59 | 1.95 |
|  | B1-1 | 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm | 100m2 | 0.2 | 2246.94 | 449.39 | 403.4 | 44.37 | 1.61 |
| 22 | 3.8 | 厅外门口门头基础制作 | 项 | 1 | 6730.84 | 6730.84 | 6042.07 | 664.63 | 24.14 |
|  | B6-4 | 招牌、灯箱基层 平面招牌 钢结构 复杂 | 100m2 | 0.2 | 25402.96 | 5080.59 | 4560.69 | 501.68 | 18.22 |
|  | B6-16 | 灯箱面层 金属板 | 100m2 | 0.2 | 8251.23 | 1650.25 | 1481.38 | 162.95 | 5.92 |
| 23 | 3.9 | 隔油池拆除重做 | 项 | 1 | 17187.47 | 17187.47 | 15428.66 | 1697.15 | 61.65 |
|  | 补子目8 | 隔油池 | 项 | 1 | 17187.47 | 17187.47 | 15428.66 | 1697.15 | 61.65 |
|  | 4 | 门窗工程（8号栋） |  |  |  | 15337.7 | 13768.19 | 1514.5 | 55.02 |
| 24 | 4.1 | 厨房木双开门更换成不锈钢双开门 | 张 | 2 | 2366.58 | 4733.17 | 4248.82 | 467.37 | 16.98 |
|  | B4-92 | 防盗装饰门窗安装 不锈钢格栅门 | 100m2 | 0.08 | 59164.56 | 4733.17 | 4248.82 | 467.37 | 16.98 |
| 25 | 4.2 | 厨房木单开门更换成不锈钢单开门 | 张 | 4 | 1183.29 | 4733.17 | 4248.82 | 467.37 | 16.98 |
|  | B4-92 | 防盗装饰门窗安装 不锈钢格栅门 | 100m2 | 0.08 | 59164.56 | 4733.17 | 4248.82 | 467.37 | 16.98 |
| 26 | 4.3 | 厨房单开铝合金门更换门锁 | 把 | 4 | 48.41 | 193.66 | 173.84 | 19.12 | 0.69 |
|  | B4-137 | 五金安装 球形执手锁 | 把 | 4 | 48.41 | 193.66 | 173.84 | 19.12 | 0.69 |
| 27 | 4.4 | 入户门更换（3米宽/张） | 樘 | 2 | 2838.86 | 5677.72 | 5096.71 | 560.64 | 20.37 |
|  | B4-42 | 铝合金门窗制作、安装 单扇地弹门 无上亮 | 100m2 | 0.144 | 39428.6 | 5677.72 | 5096.71 | 560.64 | 20.37 |
|  | 5 | 水电安装工程（8号栋） |  |  |  | 60678.35 | 54469.1 | 5991.6 | 217.66 |
| 28 | 5.1 | 水电更改 | 项 | 1 | 28260.52 | 28260.52 | 25368.6 | 2790.55 | 101.37 |
|  | 补子目7 | 水电更改 | 项 | 1 | 28260.52 | 28260.52 | 25368.6 | 2790.55 | 101.37 |
| 29 | 5.2 | 餐厅顶面照明灯更换 | 个 | 220 | 73.73 | 16219.67 | 14559.9 | 1601.59 | 58.18 |
|  | 借C2-1569 | 点光源艺术装饰灯具 吸顶式 示意图号 178 | 10套 | 22 | 737.26 | 16219.67 | 14559.9 | 1601.59 | 58.18 |
| 30 | 5.3 | 楼梯间顶面照明灯更换 | 个 | 5 | 150.51 | 752.54 | 675.53 | 74.31 | 2.7 |
|  | 借C2-1400 | 圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内 | 10套 | 0.5 | 1505.09 | 752.54 | 675.53 | 74.31 | 2.7 |
| 31 | 5.4 | 其他部位顶面照明灯更换（除厨房） | 个 | 20 | 150.51 | 3010.17 | 2702.14 | 297.24 | 10.8 |
|  | 借C2-1400 | 圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内 | 10套 | 2 | 1505.09 | 3010.17 | 2702.14 | 297.24 | 10.8 |
| 32 | 5.5 | 卫生间小便斗更换 | 个 | 1 | 1295.31 | 1295.31 | 1162.76 | 127.9 | 4.65 |
|  | 借C8-1078 | 感应冲洗落地式小便器 | 10组 | 0.1 | 12953.08 | 1295.31 | 1162.76 | 127.9 | 4.65 |
| 33 | 5.6 | 厨房部分插座面板更换 | 个 | 10 | 33.4 | 334.05 | 299.87 | 32.99 | 1.2 |
|  | 借C2-1675 | 单相明插座15A 5孔 | 10套 | 1 | 334.05 | 334.05 | 299.87 | 32.99 | 1.2 |
| 34 | 5.7 | 全厅新风系统增加 | 项 | 1 | 2386.05 | 2386.05 | 2141.88 | 235.61 | 8.56 |
|  | 借C9-239 | 离心式通风机 12# | 台 | 6 | 397.67 | 2386.05 | 2141.88 | 235.61 | 8.56 |
| 35 | 5.8 | 铝扣板灯具安装 | 套 | 40 | 210.5 | 8420.04 | 7558.41 | 831.43 | 30.2 |
|  | 借C2-1405 | 方型吸顶灯 矩型罩 | 10套 | 4 | 2105.01 | 8420.04 | 7558.41 | 831.43 | 30.2 |
|  | 6 | 拆除工程（6号栋） |  |  |  | 15211.48 | 13654.88 | 1502.04 | 54.56 |
| 36 | 1.1 | 装修拆除 | 项 | 1 | 15211.48 | 15211.48 | 13654.88 | 1502.04 | 54.56 |
|  | 补子目2 | 6号栋拆除 | 项 | 1 | 15211.48 | 15211.48 | 13654.88 | 1502.04 | 54.56 |
|  | 7 | 餐线、厨房、卫生间整修（6号栋） |  |  |  | 49165.67 | 44134.52 | 4854.8 | 176.36 |
| 37 | 7.1 | 餐线制作 | m | 7.8 | 732.86 | 5716.28 | 5131.33 | 564.45 | 20.5 |
|  | B2-208 | 龙骨基层 铝合金龙骨 中距500mm以内 单向 | 100m2 | 0.078 | 5102.58 | 398 | 357.27 | 39.3 | 1.43 |
|  | B2-214 | 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 100m2 | 0.078 | 7855.41 | 612.72 | 550.02 | 60.5 | 2.2 |
|  | B2-224 | 面层 不锈钢面板 墙面 | 100m2 | 0.078 | 43615.71 | 3402.03 | 3053.89 | 335.93 | 12.2 |
|  | B2-259 | 不锈钢柱嵌防弹玻璃 | 100m2 | 0.0234 | 55706.3 | 1303.53 | 1170.14 | 128.72 | 4.68 |
| 38 | 7.2 | 餐线大理石台面 | m | 7.8 | 752.23 | 5867.36 | 5266.95 | 579.36 | 21.05 |
|  | B6-141 | 厨房矮橱 大理石台面 | 100m2 | 0.0546 | 107460.81 | 5867.36 | 5266.95 | 579.36 | 21.05 |
| 39 | 7.3 | 餐线吊顶 | ㎡ | 22 | 151.17 | 3325.73 | 2985.41 | 328.4 | 11.93 |
|  | B3-45 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600\*600mm以上 平面 | 100m2 | 0.22 | 5076.39 | 1116.81 | 1002.52 | 110.28 | 4.01 |
|  | B3-135 | 铝板天棚 600\*600 | 100m2 | 0.22 | 10040.58 | 2208.93 | 1982.89 | 218.12 | 7.92 |
| 40 | 7.4 | 墙砖铺贴 | ㎡ | 20 | 172.81 | 3456.22 | 3102.54 | 341.28 | 12.4 |
|  | B2-116 | 水泥砂浆粘贴 墙面 | 100m2 | 0.2 | 17281.09 | 3456.22 | 3102.54 | 341.28 | 12.4 |
| 41 | 7.5 | 地砖铺贴 | ㎡ | 25 |  |  |  |  |  |
|  | B1-58 | 陶瓷地面砖 楼地面 每块面积在1600cm2以内 | 100m2 |  | 14827.73 |  |  |  |  |
| 42 | 7.6 | 地面防水 | ㎡ | 25 | 133.55 | 3338.86 | 2997.19 | 329.69 | 11.98 |
|  | 借A8-102 | 涂膜防水 厚2mm聚氨酯 涂刷二遍 | 100m2 | 0.25 | 13355.45 | 3338.86 | 2997.19 | 329.69 | 11.98 |
| 43 | 7.7 | 厨房地沟 | m | 40 | 286.41 | 11456.31 | 10283.98 | 1131.24 | 41.09 |
|  | 补子目3 | 不锈钢沟盖板 | m | 40 | 265.08 | 10603.27 | 9518.23 | 1047.01 | 38.03 |
|  | 补子目11 | 排水沟清理 | m | 40 | 21.33 | 853.04 | 765.74 | 84.23 | 3.06 |
| 44 | 7.8 | 卫生间硅钙板吊顶 | ㎡ | 5 | 118.26 | 591.29 | 530.78 | 58.39 | 2.12 |
|  | B3-39 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300\*300mm 平面 | 100m2 | 0.05 | 5673.14 | 283.66 | 254.63 | 28.01 | 1.02 |
|  | B3-95 | 石膏板天棚基层 | 100m2 | 0.05 | 3229.04 | 161.45 | 144.93 | 15.94 | 0.58 |
|  | B5-197 | 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 | 100m2 | 0.05 | 2178.07 | 108.9 | 97.76 | 10.75 | 0.39 |
|  | B5-250 | 抹灰面 106涂料 二遍 | 100m2 | 0.05 | 745.59 | 37.28 | 33.46 | 3.68 | 0.13 |
| 45 | 7.9 | 餐厅顶面银镜造型 | ㎡ | 250 |  |  |  |  |  |
|  | B3-39 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300\*300mm 平面 | 100m2 |  | 5673.14 |  |  |  |  |
|  | B2-214 | 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 100m2 |  | 7855.41 |  |  |  |  |
|  | B2-216 | 面层 镜面玻璃 墙面 在胶合板上粘贴 | 100m2 |  | 11996.26 |  |  |  |  |
| 46 | 7.10 | 漏水处理 | 点 | 5 | 743.8 | 3718.98 | 3338.42 | 367.23 | 13.34 |
|  | 补子目4 | 漏水处理 | 点 | 5 | 743.8 | 3718.98 | 3338.42 | 367.23 | 13.34 |
| 47 | 7.11 | 天花乳胶漆 | ㎡ | 400 | 29.24 | 11694.64 | 10497.92 | 1154.77 | 41.95 |
|  | B5-197 | 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 | 100m2 | 4 | 2178.07 | 8712.27 | 7820.74 | 860.28 | 31.25 |
|  | B5-250 | 抹灰面 106涂料 二遍 | 100m2 | 4 | 745.59 | 2982.37 | 2677.18 | 294.49 | 10.7 |
|  | 8 | 超市、咖啡吧、包厢整修（6号栋） |  |  |  | 33595.13 | 30157.31 | 3317.3 | 120.51 |
| 48 | 8.1 | 改后超市咖啡吧顶面石膏板做造型顶 | ㎡ | 130 |  |  |  |  |  |
|  | B3-39 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300\*300mm 平面 | 100m2 |  | 5673.14 |  |  |  |  |
|  | B2-214 | 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 100m2 |  | 7855.41 |  |  |  |  |
|  | B2-216 | 面层 镜面玻璃 墙面 在胶合板上粘贴 | 100m2 |  | 11996.26 |  |  |  |  |
| 49 | 8.2 | 改后超市玻璃隔墙 | ㎡ | 32.2 | 435.45 | 14021.57 | 12586.74 | 1384.54 | 50.3 |
|  | B2-260 | 铝合金玻璃隔断 | 100m2 | 0.322 | 43545.26 | 14021.57 | 12586.74 | 1384.54 | 50.3 |
| 50 | 8.3 | 地面拆除部分贴砖 | ㎡ | 50 | 148.28 | 7413.87 | 6655.2 | 732.07 | 26.59 |
|  | B1-58 | 陶瓷地面砖 楼地面 每块面积在1600cm2以内 | 100m2 | 0.5 | 14827.73 | 7413.87 | 6655.2 | 732.07 | 26.59 |
| 51 | 8.4 | 改后咖啡吧操作台 | m | 12 | 732.86 | 8794.27 | 7894.35 | 868.38 | 31.55 |
|  | B2-208 | 龙骨基层 铝合金龙骨 中距500mm以内 单向 | 100m2 | 0.12 | 5102.58 | 612.31 | 549.65 | 60.46 | 2.2 |
|  | B2-214 | 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 100m2 | 0.12 | 7855.41 | 942.65 | 846.19 | 93.08 | 3.38 |
|  | B2-224 | 面层 不锈钢面板 墙面 | 100m2 | 0.12 | 43615.71 | 5233.88 | 4698.3 | 516.81 | 18.77 |
|  | B2-259 | 不锈钢柱嵌防弹玻璃 | 100m2 | 0.036 | 55706.3 | 2005.43 | 1800.21 | 198.02 | 7.19 |
| 52 | 8.5 | 超市咖啡吧招牌制作 | 项 | 1 | 3365.42 | 3365.42 | 3021.03 | 332.31 | 12.07 |
|  | B6-4 | 招牌、灯箱基层 平面招牌 钢结构 复杂 | 100m2 | 0.1 | 25402.96 | 2540.3 | 2280.35 | 250.84 | 9.11 |
|  | B6-16 | 灯箱面层 金属板 | 100m2 | 0.1 | 8251.23 | 825.12 | 740.69 | 81.48 | 2.96 |
|  | 9 | 厅外整修（6号栋） |  |  |  | 196785.28 | 176648.1 | 19431.29 | 705.89 |
| 53 | 9.1 | 厅外钢架雨棚 | ㎡ | 90 | 1309.12 | 117820.98 | 105764.28 | 11634.07 | 422.63 |
|  | B3-264 | 夹层玻璃 采光天棚 钢骨架 | 100m2 | 0.9 | 130912.2 | 117820.98 | 105764.28 | 11634.07 | 422.63 |
| 54 | 9.2 | 厅外阶梯贴防滑砖 | ㎡ | 80 | 148.28 | 11862.18 | 10648.32 | 1171.32 | 42.55 |
|  | B1-58 | 陶瓷地面砖 楼地面 每块面积在1600cm2以内 | 100m2 | 0.8 | 14827.73 | 11862.18 | 10648.32 | 1171.32 | 42.55 |
| 55 | 9.3 | 厅外阶梯旁绿化基础制作 | ㎡ | 50 | 254.15 | 12707.69 | 11407.3 | 1254.8 | 45.58 |
|  | B2-17 | 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 | 100m2 | 1 | 3133.8 | 3133.8 | 2813.12 | 309.44 | 11.24 |
|  | 借A4-24 | 页岩多孔砖 零星砌体 | 10m3 | 1.5 | 6382.59 | 9573.89 | 8594.19 | 945.36 | 34.34 |
| 56 | 9.4 | 厅外阶梯旁绿化植被 | 项 | 1 | 5749.03 | 5749.03 | 5160.73 | 567.68 | 20.62 |
|  | 补子目5 | 厅外阶梯旁绿化植被 | 项 | 1 | 5749.03 | 5749.03 | 5160.73 | 567.68 | 20.62 |
| 57 | 9.5 | 厅外水沟 | m | 40 | 519.24 | 20769.42 | 18644.07 | 2050.85 | 74.5 |
|  | B2-17 | 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 | 100m2 | 0.8 | 3133.8 | 2507.04 | 2250.49 | 247.55 | 8.99 |
|  | 补子目3 | 不锈钢沟盖板 | m | 40 | 265.08 | 10603.27 | 9518.23 | 1047.01 | 38.03 |
|  | 借A4-24 | 页岩多孔砖 零星砌体 | 10m3 | 1.2 | 6382.59 | 7659.11 | 6875.35 | 756.29 | 27.47 |
| 58 | 9.6 | 室外防滑砖铺贴 | ㎡ | 20 | 148.28 | 2965.55 | 2662.08 | 292.83 | 10.64 |
|  | B1-58 | 陶瓷地面砖 楼地面 每块面积在1600cm2以内 | 100m2 | 0.2 | 14827.73 | 2965.55 | 2662.08 | 292.83 | 10.64 |
| 59 | 9.7 | 室外门口地面回填 | ㎡ | 20 | 49.61 | 992.11 | 890.59 | 97.96 | 3.56 |
|  | B1-4 | 找平层 细石混凝土 30mm | 100m2 | 0.2 | 2713.6 | 542.72 | 487.18 | 53.59 | 1.95 |
|  | B1-1 | 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm | 100m2 | 0.2 | 2246.94 | 449.39 | 403.4 | 44.37 | 1.61 |
| 60 | 9.8 | 厅外门口门头基础制作 | 项 | 1 | 6730.84 | 6730.84 | 6042.07 | 664.63 | 24.14 |
|  | B6-4 | 招牌、灯箱基层 平面招牌 钢结构 复杂 | 100m2 | 0.2 | 25402.96 | 5080.59 | 4560.69 | 501.68 | 18.22 |
|  | B6-16 | 灯箱面层 金属板 | 100m2 | 0.2 | 8251.23 | 1650.25 | 1481.38 | 162.95 | 5.92 |
| 61 | 9.9 | 隔油池拆除重做 | 项 | 1 | 17187.47 | 17187.47 | 15428.66 | 1697.15 | 61.65 |
|  | 补子目8 | 隔油池 | 项 | 1 | 17187.47 | 17187.47 | 15428.66 | 1697.15 | 61.65 |
|  | 10 | 门窗工程（6号栋） |  |  |  | 10604.54 | 9519.37 | 1047.13 | 38.04 |
| 62 | 10.1 | 厨房木双开门更换成不锈钢双开门 | 张 | 1 | 2366.58 | 2366.58 | 2124.41 | 233.68 | 8.49 |
|  | B4-92 | 防盗装饰门窗安装 不锈钢格栅门 | 100m2 | 0.04 | 59164.56 | 2366.58 | 2124.41 | 233.68 | 8.49 |
| 63 | 10.2 | 厨房木单开门更换成不锈钢单开门 | 张 | 2 | 1183.29 | 2366.58 | 2124.41 | 233.68 | 8.49 |
|  | B4-92 | 防盗装饰门窗安装 不锈钢格栅门 | 100m2 | 0.04 | 59164.56 | 2366.58 | 2124.41 | 233.68 | 8.49 |
| 64 | 10.3 | 厨房单开铝合金门更换门锁 | 把 | 4 | 48.41 | 193.66 | 173.84 | 19.12 | 0.69 |
|  | B4-137 | 五金安装 球形执手锁 | 把 | 4 | 48.41 | 193.66 | 173.84 | 19.12 | 0.69 |
| 65 | 10.4 | 入户门更换（3米宽/张） | 樘 | 2 | 2838.86 | 5677.72 | 5096.71 | 560.64 | 20.37 |
|  | B4-42 | 铝合金门窗制作、安装 单扇地弹门 无上亮 | 100m2 | 0.144 | 39428.6 | 5677.72 | 5096.71 | 560.64 | 20.37 |
|  | 11 | 水电安装工程（6号栋） |  |  |  | 50659.24 | 45475.25 | 5002.28 | 181.72 |
| 66 | 11.1 | 餐线内部顶面600\*600铝扣板灯 | 个 | 8 | 210.5 | 1684.01 | 1511.68 | 166.29 | 6.04 |
|  | 借C2-1405 | 方型吸顶灯 矩型罩 | 10套 | 0.8 | 2105.01 | 1684.01 | 1511.68 | 166.29 | 6.04 |
| 67 | 11.2 | 餐厅顶面照明灯更换 | 个 | 180 | 73.73 | 13270.64 | 11912.65 | 1310.39 | 47.6 |
|  | 借C2-1569 | 点光源艺术装饰灯具 吸顶式 示意图号 178 | 10套 | 18 | 737.26 | 13270.64 | 11912.65 | 1310.39 | 47.6 |
| 68 | 11.3 | 楼梯间顶面照明灯更换 | 个 | 5 | 150.51 | 752.54 | 675.53 | 74.31 | 2.7 |
|  | 借C2-1400 | 圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内 | 10套 | 0.5 | 1505.09 | 752.54 | 675.53 | 74.31 | 2.7 |
| 69 | 11.4 | 其他部位顶面照明灯更换（除厨房） | 个 | 20 | 150.51 | 3010.17 | 2702.14 | 297.24 | 10.8 |
|  | 借C2-1400 | 圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内 | 10套 | 2 | 1505.09 | 3010.17 | 2702.14 | 297.24 | 10.8 |
| 70 | 11.5 | 卫生间小便斗更换 | 个 | 1 | 1295.31 | 1295.31 | 1162.76 | 127.9 | 4.65 |
|  | 借C8-1078 | 感应冲洗落地式小便器 | 10组 | 0.1 | 12953.08 | 1295.31 | 1162.76 | 127.9 | 4.65 |
| 71 | 11.6 | 水电更改 | 项 | 1 | 28260.52 | 28260.52 | 25368.6 | 2790.55 | 101.37 |
|  | 补子目7 | 水电更改 | 项 | 1 | 28260.52 | 28260.52 | 25368.6 | 2790.55 | 101.37 |
| 72 | 11.7 | 全厅新风系统增加 | 项 | 1 | 2386.05 | 2386.05 | 2141.88 | 235.61 | 8.56 |
|  | 借C9-239 | 离心式通风机 12# | 台 | 6 | 397.67 | 2386.05 | 2141.88 | 235.61 | 8.56 |
| 合 计 | | | | | | 694696.04 | 623607.32 | 68596.85 | 2491.9 |
| 注：本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **J.2 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表   (一般计税法)** | | | | | | | | | |
| 工程名称：湘江新区食堂整修工程 | | | | | | | | | |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价(元) | 市场价（元） | | 合价（元） | 备注 |
| 含税 | 除税 |
| 1 | 00001 | 综合人工（建筑） | 工日 | 106.485 | 70 | 88 | 88 | 9370.68 |  |
| 2 | 00001@1 | 综合人工（装饰） | 工日 | 510.1925 | 70 | 110 | 110 | 56121.18 |  |
| 3 | 00001@2 | 综合人工（装饰） | 工日 | 35.508 | 70 | 110 | 110 | 3905.88 |  |
| 4 | 00001@3 | 综合人工（安装） | 工日 | 110.284 | 70 | 88 | 88 | 9704.99 |  |
| 5 | BCRG12 | 排水沟清理人工费 | 元 | 93 | 10 | 10 | 10 | 930 |  |
| 6 | BCRG25 | 8号栋拆除人工费 | 元 | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |
| 7 | BCRG26 | 6号栋拆除人工费 | 元 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  |
| 8 | BCRG27 | 不锈钢沟盖板人工费 | 元 | 173 | 30 | 30 | 30 | 5190 |  |
| 9 | BCRG28 | 漏水处理人工费 | 元 | 20 | 300 | 300 | 300 | 6000 |  |
| 10 | BCRG29 | 厅外阶梯旁绿化植被人工费 | 元 | 2 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 |  |
| 11 | BCRG31 | 水电更改人工费 | 元 | 2 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 |  |
| 12 | BCRG32 | 隔油池人工费 | 元 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 12000 |  |
| 13 | 010074 | 不锈钢槽钢 10\*20\*1mm | m | 16.2636 | 6.94 | 6.94 | 5.94 | 112.87 |  |
| 14 | 010088 | 不锈钢焊丝 | kg | 1.44 | 45 | 45 | 38.48 | 64.8 |  |
| 15 | 010367 | 镀锌铁皮 0.552mm厚 | m2 | 1.65 | 26.8 | 26.8 | 22.92 | 44.22 |  |
| 16 | 010375 | 镀锌铁皮 28# | m2 | 9.91 | 28 | 28 | 23.95 | 277.48 |  |
| 17 | 010672 | 角钢 | kg | 4 | 4.52 | 4.52 | 3.87 | 18.08 |  |
| 18 | 010673 | 角钢 40\*3 | kg | 592.7 | 4.52 | 4.52 | 3.87 | 2679 |  |
| 19 | 010818 | 镜面不锈钢板 (8k)(成型) | m2 | 41.4027 | 138.9 | 300 | 256.56 | 12420.81 |  |
| 20 | 010872 | 螺栓 | kg | 1.3547 | 8.4 | 8.4 | 7.18 | 11.38 |  |
| 21 | 010893 | 螺栓 M12 | kg | 7.425 | 7.2 | 7.2 | 6.16 | 53.46 |  |
| 22 | 010935 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 97.92 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 31.33 |  |
| 23 | 010942 | 膨胀螺栓 M8\*80 | 套 | 178.96 | 0.65 | 0.65 | 0.56 | 116.32 |  |
| 24 | 010946 | 膨胀螺栓 M8\*55 | 套 | 112.3716 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 44.95 |  |
| 25 | 010947 | 膨胀螺栓 M8\*65 | 套 | 356.5728 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 160.46 |  |
| 26 | 011009 | 其他铁件 | kg | 58.925 | 7.48 | 7.48 | 6.4 | 440.76 |  |
| 27 | 011025 | 伞型螺栓 M6~8\*150 | 套 | 102 | 0.77 | 0.77 | 0.66 | 78.54 |  |
| 28 | 011293 | 胶合板 3mm | m2 | 17.493 | 18.05 | 18.05 | 15.44 | 315.75 |  |
| 29 | 011311 | 不锈钢螺丝 4\*12mm | 个 | 691.5758 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 27.66 |  |
| 30 | 011322 | 电焊条 | kg | 17.5106 | 7 | 7 | 5.99 | 122.57 |  |
| 31 | 011328 | 膨胀螺栓 M16 | 套 | 213.0923 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 447.49 |  |
| 32 | 020173 | 橡胶垫片 | m | 264 | 2.5 | 2.5 | 2.14 | 660 |  |
| 33 | 020175 | 橡胶垫条 | m | 528 | 25 | 25 | 21.38 | 13200 |  |
| 34 | 030029 | 抽屉轨道 | 付 | 33.19 | 5 | 5 | 4.28 | 165.95 |  |
| 35 | 030035 | 磁性碰珠 | 只 | 39.829 | 2 | 2 | 1.71 | 79.66 |  |
| 36 | 030044 | 地脚 | 个 | 178.2864 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 980.58 |  |
| 37 | 030078 | 钢钉 | kg | 10.445 | 10.5 | 10.5 | 8.98 | 109.67 |  |
| 38 | 030086 | 合页 | 付 | 39.829 | 3 | 3 | 2.57 | 119.49 |  |
| 39 | 030105 | 拉手 | 个 | 73.0175 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 51.11 |  |
| 40 | 030118 | 螺钉 M5\*16 | 个 | 113.0054 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 4.52 |  |
| 41 | 030148 | 木螺钉 φ2~4\*6~65 | 10个 | 129.168 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 33.58 |  |
| 42 | 030172 | 球形执手锁 | 把 | 8.16 | 12.5 | 12.5 | 10.69 | 102 |  |
| 43 | 030176 | 射钉 | 个 | 130.356 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 9.12 |  |
| 44 | 030178 | 射钉(枪钉) | 盒 | 2.4948 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 13.72 |  |
| 45 | 030184 | 铁钉 | kg | 1.7816 | 6.3 | 6.3 | 5.39 | 11.22 |  |
| 46 | 030224 | 自攻螺丝 | 个 | 230 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 6.9 |  |
| 47 | 040015 | 白水泥 | kg | 30.24 | 0.69 | 0.69 | 0.59 | 20.87 |  |
| 48 | 040021 | 玻璃胶350g | 支 | 262.6456 | 8 | 15 | 12.83 | 3939.68 |  |
| 49 | 040031 | 粗净砂 | m3 | 17.2011 | 140.41 | 140.41 | 135.27 | 2415.21 |  |
| 50 | 040087 | 砾石 10mm | m3 | 0.9938 | 152.01 | 152.01 | 146.45 | 151.07 |  |
| 51 | 040139 | 水泥 32.5级 | kg | 1959.12 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 764.06 |  |
| 52 | 040139@1 | 水泥32.5级 | kg | 6561.7861 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 2559.1 |  |
| 53 | 040183 | 砼小型空心砌块(综合) | m3 | 1.8 | 270 | 270 | 230.91 | 486 |  |
| 54 | 040204 | 中净砂 | m3 | 12.2821 | 128.51 | 128.51 | 123.81 | 1578.37 |  |
| 55 | 040238 | 标准砖 240\*115\*53mm | m3 | 0.0808 | 252.94 | 252.94 | 216.32 | 20.44 |  |
| 56 | 040244 | 页岩多孔砖 190\*190\*90 | m3 | 42.1248 | 290 | 290 | 248.01 | 12216.19 |  |
| 57 | 050003 | 白枫木饰面板 | m2 | 12.7875 | 45 | 45 | 38.48 | 575.44 |  |
| 58 | 050019 | 大芯板 1.8cm | m2 | 107.8103 | 55.8 | 55.8 | 47.72 | 6015.81 |  |
| 59 | 050038 | 枫木线条 10\*20 | m | 1.5264 | 3.3 | 3.3 | 2.82 | 5.04 |  |
| 60 | 050039 | 枫木线条 10\*30 | m | 1.272 | 4.5 | 4.5 | 3.85 | 5.72 |  |
| 61 | 050040 | 枫木线条 10\*50 | m | 9.699 | 7.5 | 7.5 | 6.41 | 72.74 |  |
| 62 | 050052 | 胶合板 5mm | m2 | 15.2145 | 28.5 | 28.5 | 24.37 | 433.61 |  |
| 63 | 050053 | 胶合板 9mm | m2 | 13.3612 | 19.48 | 19.48 | 16.66 | 260.28 |  |
| 64 | 050100 | 木材(一级红松) | m3 | 0.002 | 1125 | 1125 | 962.11 | 2.25 |  |
| 65 | 050135 | 杉木锯材 | m3 | 0.78 | 1870 | 1870 | 1599.25 | 1458.6 |  |
| 66 | 050144 | 松木方 25\*35 | m | 48.4785 | 1.8 | 1.8 | 1.54 | 87.26 |  |
| 67 | 060026 | 瓷接头(双) | 个 | 49.44 | 0.72 | 0.72 | 0.62 | 35.6 |  |
| 68 | 060034 | 大理石板 (综合) | m2 | 13.2447 | 100 | 500 | 427.61 | 6622.35 |  |
| 69 | 060054 | 防弹玻璃 19mm | m2 | 10.4608 | 340 | 340 | 290.77 | 3556.67 |  |
| 70 | 060084 | 夹层玻璃 | m2 | 165 | 145 | 975 | 833.83 | 160875 |  |
| 71 | 060115@1 | 钢化玻璃 | m2 | 38.962 | 22 | 200 | 171.04 | 7792.4 |  |
| 72 | 060116 | 平板玻璃 6mm | m2 | 24.4138 | 28 | 28 | 23.95 | 683.59 |  |
| 73 | 060152@1 | 陶瓷地面砖 300\*600mm | m2 | 51.25 | 50 | 88 | 75.26 | 4510 |  |
| 74 | 060152@2 | 防滑砖 600\*600mm | m2 | 179.375 | 50 | 88 | 75.26 | 15785 |  |
| 75 | 060159@1 | 300\*600mm墙面砖 | m2 | 30.45 | 21 | 55 | 47.04 | 1674.75 |  |
| 76 | 080050 | 铝板 600\*600mm | m2 | 78.96 | 69.38 | 69.38 | 59.33 | 5478.24 |  |
| 77 | 080082 | 铝合金龙骨 60\*30\*1.5mm | m | 88.8628 | 6.09 | 6.09 | 5.21 | 541.17 |  |
| 78 | 080111 | 铝合金型材 | kg | 341.2133 | 25 | 25 | 21.38 | 8530.33 |  |
| 79 | 080139 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 300\*300 | m2 | 10.15 | 12.5 | 12.5 | 10.69 | 126.88 |  |
| 80 | 080142 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 600\*600以上 | m2 | 76.328 | 13.5 | 13.5 | 11.55 | 1030.43 |  |
| 81 | 080212 | 密封毛条 | m | 58.4496 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 14.61 |  |
| 82 | 080229 | 石膏板 | m2 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 9.83 | 120.75 |  |
| 83 | 090003 | 不锈钢格栅门 | m2 | 24 | 460 | 460 | 393.4 | 11040 |  |
| 84 | 110002 | 107胶 | kg | 95.175 | 2 | 2 | 1.71 | 190.35 |  |
| 85 | 110033 | 建筑油膏 | kg | 148.5 | 5.74 | 5.74 | 4.91 | 852.39 |  |
| 86 | 110055 | 密封油膏 | kg | 12.6922 | 5.74 | 5.74 | 4.91 | 72.85 |  |
| 87 | 110079 | 106涂料 | kg | 388.648 | 0.8 | 0.8 | 0.68 | 310.92 |  |
| 88 | 110109 | 调和漆 | kg | 21.879 | 16 | 16 | 13.68 | 350.06 |  |
| 89 | 110120 | 防锈漆 | kg | 3.105 | 12 | 12 | 10.26 | 37.26 |  |
| 90 | 110184 | 乳胶漆 | kg | 238.562 | 32 | 60 | 51.31 | 14313.72 |  |
| 91 | 110211 | 油漆溶剂油 | kg | 0.32 | 4.04 | 4.04 | 3.46 | 1.29 |  |
| 92 | 120109 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.01 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.49 |  |
| 93 | 140017 | 不锈钢管 φ25\*0.8 | m | 2.5758 | 6.57 | 6.57 | 5.62 | 16.92 |  |
| 94 | 140022 | 不锈钢管 φ76\*2 | m | 9.3427 | 55.83 | 55.83 | 47.75 | 521.6 |  |
| 95 | 140340 | 塑料胀管 φ6~8 | 个 | 812 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 89.32 |  |
| 96 | 180041 | 不锈钢冲洗管 DN15 | m | 0.7 | 11.7 | 11.7 | 10.01 | 8.19 |  |
| 97 | 180042 | 进水口连接件 DN15 | 个 | 2.01 | 13.5 | 13.5 | 11.55 | 27.14 |  |
| 98 | 180043 | 铜塑三通 PP-R25\*20 | 个 | 2.02 | 5.26 | 5.26 | 4.5 | 10.63 |  |
| 99 | 240045 | 塑料绝缘线 BV-1.5mm2 | m | 49.474 | 1.01 | 1.01 | 0.86 | 49.97 |  |
| 100 | 240046 | 塑料绝缘线 BV-105℃-1.5mm2 | m | 122 | 1.01 | 1.01 | 0.86 | 123.22 |  |
| 101 | 240050 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 7.63 | 1.62 | 1.62 | 1.39 | 12.36 |  |
| 102 | 260060 | 铜线端子 20A | 个 | 406 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 36.54 |  |
| 103 | 320014 | 冲击钻头 φ6~12 | 个 | 0.672 | 7.2 | 7.2 | 6.16 | 4.84 |  |
| 104 | 320016 | 冲击钻头 φ8 | 个 | 20.4 | 18 | 18 | 15.39 | 367.2 |  |
| 105 | 320054 | 合金钢钻头 | 个 | 4.5681 | 20 | 20 | 17.1 | 91.36 |  |
| 106 | 320056 | 合金钢钻头 φ20 | 个 | 1.031 | 80 | 80 | 68.42 | 82.48 |  |
| 107 | 320202 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 2.2292 | 8.5 | 8.5 | 7.27 | 18.95 |  |
| 108 | 400001 | 聚氨脂甲料 | kg | 37.674 | 17.77 | 50 | 42.76 | 1883.7 |  |
| 109 | 400003 | 聚氨脂乙料 | kg | 58.9435 | 16.75 | 40 | 34.21 | 2357.74 |  |
| 110 | 410097 | 玻璃钢瓦 | m2 | 24.65 | 12.4 | 12.4 | 10.6 | 305.66 |  |
| 111 | 410188 | 吊筋 | kg | 29.6976 | 4.5 | 4.5 | 3.85 | 133.64 |  |
| 112 | 410278 | 硅铜密封胶 | kg | 0.42 | 88.2 | 88.2 | 75.43 | 37.04 |  |
| 113 | 410371 | 金属板 | m2 | 53 | 31 | 31 | 26.51 | 1643 |  |
| 114 | 410410 | 拉杆螺栓 | kg | 3.7612 | 6 | 6 | 5.13 | 22.57 |  |
| 115 | 410462 | 棉纱头 | kg | 0.06 | 9.6 | 9.6 | 8.21 | 0.58 |  |
| 116 | 410522 | 其他材料费 | 元 | 34.662 | 1 | 1 | 0.86 | 34.66 |  |
| 117 | 410559 | 软填料 | kg | 15.8572 | 7.75 | 7.75 | 6.63 | 122.89 |  |
| 118 | 410586 | 石碴 | m3 | 0.1085 | 72.39 | 72.39 | 61.91 | 7.85 |  |
| 119 | 410593 | 石灰膏 | m3 | 0.9977 | 327.04 | 327.04 | 279.69 | 326.29 |  |
| 120 | 410599 | 石料切割锯片 | 片 | 0.72 | 12 | 12 | 10.26 | 8.64 |  |
| 121 | 410639 | 熟桐油 | kg | 6.363 | 8.71 | 8.71 | 7.45 | 55.42 |  |
| 122 | 410649 | 水 | m3 | 25.7116 | 4.38 | 4.38 | 3.95 | 112.62 |  |
| 123 | 410937 | 型钢 | kg | 1848.66 | 4.5 | 4.5 | 3.85 | 8318.97 |  |
| 124 | 410954 | 加工铁件 | kg | 8.3899 | 7.48 | 7.48 | 6.4 | 62.76 |  |
| 125 | BCCL10 | 排水沟清理材料费 | m | 93 | 2 | 2 | 2 | 186 |  |
| 126 | BCCL20 | 不锈钢沟盖板材料费 | m | 173 | 180 | 180 | 180 | 31140 |  |
| 127 | BCCL21 | 漏水处理材料费 | 点 | 20 | 150 | 150 | 150 | 3000 |  |
| 128 | BCCL22 | 厅外阶梯旁绿化植被材料费 | 项 | 2 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 |  |
| 129 | BCCL23 | 水电更改材料费 | 项 | 2 | 8000 | 8000 | 8000 | 16000 |  |
| 130 | BCCL24 | 隔油池材料费 | 项 | 2 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |  |
| 131 | ZC00021@1 | 成套插座 15A 5孔 | 套 | 10.2 | 20 | 20 | 17.1 | 204 |  |
| 132 | ZC00028@1 | 射灯 | 套 | 404 | 48 | 48 | 41.05 | 19392 |  |
| 133 | ZC00028@2 | 吸顶灯 | 套 | 50.5 | 120 | 120 | 102.63 | 6060 |  |
| 134 | ZC00028@3 | 扣板灯 | 套 | 48.48 | 180 | 180 | 153.94 | 8726.4 |  |
| 135 | ZC00598@1 | 新风机 12# | 台 | 12 | 100 | 100 | 85.52 | 1200 |  |
| 136 | ZC0378@1 | 落地式小便器 | 个 | 2.02 | 800 | 800 | 684.17 | 1616 |  |
| 137 | ZC0495@1 | 感应式冲洗阀 DN15 | 个 | 2.02 | 300 | 300 | 256.56 | 606 |  |
| 138 | J10-10 | 电动空气压缩机 排气量0.3m3/min | 台班 | 1.7925 | 100.55 | 100.55 | 95.52 | 180.24 |  |
| 139 | J12-133 | 石料切割机 | 台班 | 3.3975 | 10.68 | 10.68 | 10.15 | 36.29 |  |
| 140 | J12-135 | 制作安装综合机械(适应于铝合金门窗制安) | 台班 | 0.4694 | 326.73 | 326.73 | 310.39 | 153.37 |  |
| 141 | J6-16 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 1.52 | 92.19 | 92.19 | 87.58 | 140.13 |  |
| 142 | J6-16@1 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 2.367 | 92.19 | 92.19 | 87.58 | 218.21 |  |
| 143 | J6-6 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 台班 | 0.12 | 142.55 | 142.55 | 135.42 | 17.11 |  |
| 144 | J7-105 | 砂轮切割机 直径500mm | 台班 | 6.1199 | 60.22 | 60.22 | 57.21 | 368.54 |  |
| 145 | J7-114 | 电锤 520W | 台班 | 11.9772 | 8.99 | 8.99 | 8.54 | 107.68 |  |
| 146 | J7-12 | 木工圆锯机 φ500mm | 台班 | 0.45 | 30.95 | 30.95 | 29.4 | 13.93 |  |
| 147 | J7-13 | 木工圆锯机 直径φ600mm | 台班 | 0.1449 | 43.06 | 43.06 | 40.91 | 6.24 |  |
| 148 | J7-18 | 木工压刨床 单面600mm | 台班 | 0.45 | 43.82 | 43.82 | 41.63 | 19.72 |  |
| 149 | J7-21 | 木工压刨床 刨削宽度 四面300mm | 台班 | 0.605 | 123.01 | 123.01 | 116.86 | 74.42 |  |
| 150 | J9-2 | 交流电弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.0852 | 179.55 | 179.55 | 170.57 | 15.3 |  |
| 151 | J9-3 | 交流电弧焊机 42kV·A | 台班 | 4.4 | 225.18 | 225.18 | 213.92 | 990.79 |  |
|  | 合计 | | 元 |  |  |  |  | 573620.14 |  |
| 注：1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。   2. 单位工程、单项工程、建设项目通用表。   3. 采用一般计税法时，市场价含税、除税栏均需填写，采用简易计税法时，市场价填写含税栏。   4. 本表合价栏按市场含税价填报；合价=市场价（含税）×数量。   5. 发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报。 | | | | | | | | | |